TECHA 차 사이트 전환 · 이름 정리

사장님 할 일 체크리스트  |  작성 2026-10-04  |  근거: techa-tea-platform 전환 런북·게이트 문서 + techa.kr AI 검색 대응 작업

# 0. 먼저 볼 것

## 이름 표기 규칙 (확정)

| 구분 | 표기 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 모브랜드 | TECHA | 로고, 상품·포장 |
| 꽃 (한글) | 테차 꽃공방 | 네이버 플레이스, 구글 프로필, 블로그, 스마트스토어 표시명 |
| 꽃 (영문) | TECHA Flower | 인스타 이름 칸, 영문 표기 전체 |
| 꽃 아이디·주소 | techa_flower · www.techa.kr | 인스타 아이디, 홈페이지 칸 |
| 차 | TECHA (보조: TECHA Tea) | 차 사이트, 차 관련 채널 |
| 차 사이트 주소 | https://techa.co.kr | www 없이가 대표 주소. www는 자동으로 이쪽으로 이동 |
| 커뮤니티 | 풍류와 차 ¦ by TECHA | 네이버 카페 (카페 주소는 그대로) |
| 사업자 상호 | 테차(TECHA) | 그대로 둔다. 플레이스 이름과 달라도 된다 |

주의: 플레이스·프로필 이름 뒤에 키워드를 붙이지 않는다 (예: "테차 꽃공방 고양꽃집 프리저브드" ✗). 정지 사유가 된다.

## 전체 순서

| 단계 | 핵심 |
| --- | --- |
| ① 지금 | 꽃공방 프로필 등록·정비. 전환과 상관없이 바로 해도 된다 |
| ② 전환 준비 | Cafe24 기존 고객 보호 점검. 이게 끝나기 전에는 전환하지 않는다 (GPT 런북 Gate 3) |
| ③ 전환 당일 | 순서대로만 진행. 끝나면 Claude에게 "차 사이트 전환 완료"라고 말하기 |
| ④ 전환 직후 | 채널 이름 일괄 변경 + 검색엔진 등록 |
| ⑤ 1~4주 뒤 | 색인·오류·AI 노출 확인 |

# ① 지금 바로 (꽃공방)

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 구글 비즈니스 프로필 등록 | business.google.com 이름: 테차 꽃공방 / 카테고리: 꽃집 + 선물 가게, 공예 강좌 주소: 경기도 고양시 덕양구 은빛로 53 코스미온빌 301호 전화 031-817-3147 / 웹사이트 https://www.techa.kr/ "고객이 방문할 수 있음" 켜기, 사진 10장 이상, 인증까지 완료 |
| ☐ | 네이버 스마트플레이스 정비 | smartplace.naver.com 업체명: 테차 꽃공방 (이미 "테차"면 업체정보 수정에서 이름 변경 신청) 업종: 꽃집/꽃공방 / 홈페이지: https://www.techa.kr/ |
| ☐ | 간판·출입문 표기 확인 | "테차 꽃공방" 표기가 없으면 출입문 스티커라도 붙이고 사진 찍어 두기 (이름 증빙용) |
| ☐ | 인스타그램 이름 칸 | 테차 꽃공방 ¦ TECHA Flower (아이디 techa_flower는 그대로) |
| ☐ | Claude에게 알려줄 것 4가지 | ① 영업시간(요일별·휴무일) ② 스마트스토어 원래 주소(smartstore.naver.com/…) ③ 아이디어스 작가 페이지 주소 ④ 구글 프로필 인증 후 지도 링크 → 사이트 업체 정보에 넣는다 |
| ☐ | 구글 리뷰 요청 | 프로필 인증 후, 실제 구매 고객에게만 부탁 (가짜 리뷰 금지) |

# ② 전환 준비 (전환 7일 전 ~ 전날)

GPT 런북 기준으로, 아래가 모두 끝나야 전환일을 잡는다. 하나라도 걸리면 전환을 미룬다.

## Cafe24 기존 고객 보호

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Cafe24 기본 무료 도메인 주소 확인 | Cafe24 관리자 → 도메인 설정 (예: ○○.cafe24.com) |
| ☐ | 그 주소에서 주문조회 테스트 | 회원·비회원 주문조회 둘 다. 실제 주문 1건으로 |
| ☐ | 미입금·가상계좌 대기 주문 0건 확인 | 남아 있으면 입금 확인이나 취소가 끝날 때까지 전환 보류 |
| ☐ | 결제완료·배송중·교환·반품·환불 건 처리계획 | 주문번호 기준으로 누가, 어디서 처리할지 정하기 |
| ☐ | 주문 자동메일·문자 링크 확인 | 주문완료·입금안내·배송안내 샘플에 techa.co.kr이 박혀 있는지 |
| ☐ | 신규 주문 중단 방법 확인 | 전환 직전에 실제로 누를 메뉴 위치를 미리 찾아 두기 |
| ☐ | 개인정보·주문기록 보존기간 확인 | Cafe24 정책과 대조 |
| ☐ | 고객 공지 문안 | GPT에게 요청. 핵심: 꽃 주문은 이제 어디서 / 기존 주문은 그대로 처리 / 문의 경로 |

## 차 사이트 준비

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 휴대폰으로 미리보기 사이트 최종 확인 | 홈, 첫 차, 차와 꽃, 백과·검색, 소개 |
| ☐ | 대표 사진·문구 승인 | 실제 차·꽃 사진 |
| ☐ | GitHub PR 병합 승인 | techa-tea-platform PR #161 (배포 전 정비). Claude가 구조화 데이터 보완 의견을 남겨 둠 |
| ☐ | Vercel 환경변수 | NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://techa.co.kr (Production) |
| ☐ | 기존 검색 유입 URL 내보내기 | 구글 서치콘솔·네이버 서치어드바이저에 techa.co.kr이 있으면 색인·클릭 URL 내보내기 (Gate 4) |

# ③ 전환 당일 (순서 그대로)

| 순서 | 할 일 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cafe24 신규 주문 중단 | 상품 페이지에서 주문 안 되는지 |
| 2 | 미입금·가상계좌 대기 재확인 | 0건이 아니면 여기서 멈춤 |
| 3 | Cafe24 대표 도메인을 기본 무료 도메인으로 변경 |  |
| 4 | 바뀐 주소에서 주문조회 테스트 | 실패하면 여기서 멈춤 |
| 5 | Cafe24에서 techa.co.kr 연결 해제 |  |
| 6 | Vercel 프로젝트에 techa.co.kr, www.techa.co.kr 연결 | Vercel → Settings → Domains |
| 7 | 도메인 DNS를 Vercel 안내값으로 변경 | SSL 발급(자물쇠)까지 확인 |
| 8 | Claude에게 "차 사이트 전환 완료" | techa.kr 전환 브랜치 병합(푸터 "TECHA의 차 이야기" 링크 + 브랜드 연결), 검색엔진 알림, 주소 점검 |
| 9 | GPT에게 전환 직후 QA 요청 | 런북 "컷오버 직후" 경로 점검, www→non-www 이동, 옛 회사소개→techa.kr/about/ |

바로 멈출 때: 주문조회 불가 · 결제/입금 확인 문제 · SSL 오류 · 주요 차 페이지 404/500 · www 무한 이동. Cafe24는 삭제하지 않았으니 고객지원은 계속 할 수 있다.

# ④ 전환 직후 (당일 ~ 1주): 이름 일괄 변경

채널마다 이름이 하나라도 다르면 AI와 검색엔진이 다른 업체로 본다. 이번에 한 번에 맞춘다.

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 스마트스토어 표시명 | 테차 꽃공방 (변경 횟수가 제한되니 이때 한 번에) |
| ☐ | 네이버 카페 | 이름: 풍류와 차 ¦ by TECHA / 소개에 https://techa.co.kr 링크 / 재시작 공지 |
| ☐ | 인스타그램 (techa_flower) | 이름: 테차 꽃공방 ¦ TECHA Flower / 링크: https://www.techa.kr/ |
| ☐ | 유튜브 · 페이스북 | 꽃 채널이면 이름은 테차 꽃공방, 링크는 techa.kr |
| ☐ | 아이디어스 · 오늘의집 · 당근 비즈프로필 | 작가명·업체명: 테차 꽃공방 / 소개에 techa.kr |
| ☐ | 네이버 블로그 | 블로그명: 테차 꽃공방 (이미 맞으면 통과) |
| ☐ | 고객 공지 게시 | ② 단계에서 만든 문안을 Cafe24 지원 주소·스마트스토어 공지에 |

## 검색엔진에 차 사이트 등록

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 구글 서치콘솔 | techa.co.kr 도메인 속성 확인(없으면 추가) → Sitemaps에 https://techa.co.kr/sitemap.xml 제출 설정 → AI controls → "Google 검색 생성형 AI" 포함인지 확인 |
| ☐ | 네이버 서치어드바이저 | https://techa.co.kr 등록·소유확인 → 사이트맵 제출 (기존 등록이 있으면 유지) |
| ☐ | Bing 웹마스터 | "Google Search Console에서 가져오기"로 techa.co.kr 추가 → 사이트맵 확인 (workers.dev, vercel.app 같은 임시 주소는 가져오지 않기) |

# ⑤ 1~4주 뒤 확인

| ✓ | 할 일 | 어디서 · 넣을 값 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 구글 서치콘솔 404·색인 오류 | techa.co.kr 페이지 보고서. 옛 꽃 상품 URL이 410으로 빠지는 건 정상 |
| ☐ | Bing URL 검사 | https://techa.co.kr/, https://www.techa.kr/ 둘 다 "색인됨"인지 |
| ☐ | AI 노출 비교 | Claude에게 "AI 노출 측정" 요청 → 전환 전 기준값과 비교 |
| ☐ | 스마트플레이스·구글 프로필 리뷰 | 리뷰 답변 (이모지 없이, 사실만) |

# 참고: Claude가 미리 해 둔 것

- techa.kr 홈·소개·문의에 업체 정보(구조화 데이터) 추가: 이름 테차 꽃공방, 영문 TECHA Flower, 상호 테차(TECHA), 모브랜드 TECHA

- 매거진 46편 글쓴이를 "테차 꽃공방"으로 통일

- Bing·네이버 자동 알림(IndexNow) 연결. 매거진 발행 때마다 자동 전송

- Bing 웹마스터 등록, workers.dev 중복 주소 차단, 서치콘솔 정리 (사장님과 함께)

- 전환일 병합용 브랜치 cutover/techa-co-kr 준비: 푸터 "TECHA의 차 이야기 ↗" 링크 + 두 사이트를 한 브랜드로 묶는 연결값

- 차 사이트 PR #161에 구조화 데이터 보완 의견: techa.kr을 "같은 업체"가 아니라 "하위 사업장"으로 연결

- GPT 핸드오프 문서(techa.kr 저장소)에 이름 표기 규칙 추가

GPT에게 전달할 것 한 줄: 차 저장소 BRAND_ARCHITECTURE 문서의 "TECHA FLOWER / TECHA TEA"를 확정 표기 "TECHA Flower / TECHA Tea"로 고쳐 달라고 하기.